|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entrega | Objetivo | Fecha |
| 1 | Disponer de una Aplicación móvil que permita buscar un producto en las diferentes tiendas de la ciudad, que se puedan visualizar ordenados según el precio para su comparación, poder agregar, eliminar o modificar un producto determinado. | 2 semanas |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo/Tarea.** | | **1** | Búsqueda de un producto. | | **2** | Gestión de productos. |  |  |  | | --- | --- | | **ObjHCI** | Obtener un prototipo funcional de baja fidelidad y realizar una evaluación sin usuarios (evaluación heurística)   * Realizar análisis de información y diseño conceptual | |  |
| 2 | Integrar el sistema de mapeo con las opciones de la app para permitir la localización de los usuarios y de las tiendas según su ubicación. | 2 semanas |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo/Tarea.** | | **1** | Integración de mapa centrado en ubicación del usuario | | **2** | Ver Tiendas, |  |  |  | | --- | --- | | **ObjHCI** | Obtener un prototipo funcional de alta fidelidad y realizar una evaluación con usuarios (Evaluación de recorridos cognitivos)   * Ampliar análisis de información y diseño conceptual y realizar diseño detallado | |  |
| Entrega | **Objetivo** | **Fecha** |
| 3 | Funcionalidad básica de poder ver las ofertas y descuentos de las tiendas, así como permitir dejar reseñas de los productos o consultar estas. | 1 semana |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo/Tarea.** | | **1** | Ofertas | | **2** | Reseñas |  |  |  | | --- | --- | | **ObjHCI** | Obtener un prototipo funcional de alta fidelidad y realizar una evaluación con usuarios (Evaluación de recorridos cognitivos)   * Ampliar análisis de información y diseño conceptual y realizar diseño detallado | |  |
| 4 | Proporcionar un canal de comunicación para consultas, problemas técnicos o comentarios, brindando soporte al cliente y disponibilidad de nuevas versiones de la app. Permitir al usuario gestionar su perfil, la configuración y ver las notificaciones recibidas | 1 semana |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo/Tarea.** | | **1** | Ayuda | | **2** | Perfil |  |  |  | | --- | --- | | **ObjHCI** | Obtener un prototipo funcional de alta fidelidad y realizar una evaluación con usuarios (Evaluación de recorridos cognitivos)   * Ampliar análisis de información y diseño conceptual y realizar diseño detallado | |  |